Проектная заявка

| Вид проекта | социальный |
| --- | --- |
| Название проекта | Память открытий |
| Руководитель проекта |  |
| Заказчик проекта | БУ «Музей геологии, нефти и газа» |
| Краткое описание проекта | Электронный портал музея геологии, нефти и газа с ауди-, видео-, фото- и текстовыми материалами. Портал собирает записи интервью с первооткрывателями и специалистами, участвовавшими в освоении нефтегазовых ресурсов Западной Сибири. Материалы организованы по темам, годам, географическим объектам и профессиональным ролям. Особое внимание — живым воспоминаниям, документальным хроникам и редким фотографиям. Интерфейс ориентирован на молодёжную аудиторию с понятной навигацией и визуализацией. Интерактивные хроники позволяют «прошагать» по этапам открытий и строительных работ. Викторины и мини‑квесты моделируют роль первооткрывателя и проверяют знания. Портал служит цифровой памятью региона и ресурсом для исследователей, молодежи и широкой публики. |
| Планируемые результаты проекта, что предстоит сделать | Запуск портала с библиотекой не менее 50 медиаматериалов в первые 6 месяцев — сбор и оцифровка архивов. Публикация 5 полноценных интервью с первооткрывателями и экспертами — организация съёмок и согласований. Разработка 3 тематических хроник по ключевым месторождениям — структурирование контента. Внедрение интерактивных викторин и мини‑квестов — сценарии, программирование и тестирование. Достижение посещаемости портала ≥500 уникальных пользователей за 4 месяца — маркетинг и PR. Создание раздела для исследователей с каталогами источников и метаданными — систематизация данных. Реализация функции пользовательских подборок и закладок — бэкенд‑реализация и хранение. Обеспечение доступности контента для людей с ограничениями — субтитры, расшифровки, адаптивный дизайн. Регулярное обновление контента — план выпуска новых материалов каждые 2 месяца. Подготовка аналитики использования портала — настройка систем учёта и отчётности. Обучение команды музея работе с порталом — инструкции. Защита архива от утрат и резервное копирование — настройка хранения и бэкапов. Оценка эффективности через опросы пользователей и корректировка стратегии. |
| Требования к участникам с указанием ролей в проектной команде при групповых проектах (пререквизиты) | 1. Руководитель проекта — планирование, координация 2. Менеджер по контенту — поиск, сбор, оцифровка и структурирование материалов 3. Видео/звук‑оператор и монтажёр — съёмка, запись, постобработка материалов 4. Веб‑разработчик (бэкенд/фронтенд) — разработка портала и функционала 5. UX/UI‑дизайнер — проектирование интерфейса и пользовательских сценариев 6. Методист — разработка учебных викторин |
| Количество вакантных мест на проекте | 6 |
| Критерии отбора студентов (требуется мотивационное письмо или нет) | 1. Наличие релевантных навыков и портфолио (тексты, видео, код, дизайн) Приветствуется: 2. Готовность к работе и общению с ветеранами отрасли 3. Умение работать в команде и соблюдать сроки 4. Гибкость в решении задач 5. Владение базовыми цифровыми инструментами 6. Ответственность за сохранность и корректное использование исторических материалов. |
| Срок реализации проекта |  |
| Теги | #ПамятьОткрытий #геология #нефтьигаз #электронныйпортал #молодёжь |