Проектная заявка

| Вид проекта | Исследовательский/Технический |
| --- | --- |
| Название проекта | Разработка веб-ресурса актуальных алгоритмов в области программирования |
| Руководитель проекта | Шергин Сергей Николаевич |
| Куратор проекта со стороны заказчика |  |
| Заказчик проекта | ИШЦТ |
| Краткое описание проекта | Создание полноценного веб-ресурса, предоставляющего доступ к базе данных реализаций популярных алгоритмов на ЯП, изучаемых в ЮГУ |
| Планируемые результаты проекта, что предстоит сделать | Первичный сбор данных: сбор данных об базовых алгоритмах в области программирования. Первичный анализ: выделение перечня наиболее популярных алгоритмов и их разбиение на тематические группы Поиск конкретных реализаций (вторичный сбор данных): распределение среди участников проекта ранее выявленных тематических групп с последующим поиском и/или написанием реализацией соответствующих алгоритмов на изучаемых в ЮГУ ЯП Структурирование данных: обработка собранных данных и её структуризация в соответствие со специальными требованиями хранения информации. Реализация серверной части: реализация серверной части веб-ресурса на специально отведённом оборудовании (хостинге). Реализация клиентской части: реализация клиентской части веб-ресурса с интеграцией в серверную часть Запуск и сбор аналитики: запуск веб-ресурса в закрытом и открытом режиме с параллельным сбором аналитики. Презентация результатов: подготовка отчёта (в текстовой форме) и презентационных материалов с демонстрацией проделанной работы и результатов аналитических работ, а также проведение ознакомления с итоговым продуктом проекта — полноценным веб-ресурсом. |
| Требования к участникам с указанием ролей в проектной команде при групповых проектах (пререквизиты) | Аналитик данных: Пререквизиты: базовые навыки работы с PostgreSQL с использованием ЯП C# Задачи: сбор, систематизация, первичный анализ и структуризация данных. Разработчик серверной части: Пререквизиты: навыки работы с C# на базе ASP.NET и взаимодействия с ОС на базе ядра Linux. Задачи: проектирование и последующая реализация серверной части веб-ресурса. Разработчик клиентской части: Пререквизиты: навыки работы с HTML, CSS, JavaScript, WebAssembly. Задачи: проектирование и последующая реализация клиентской части веб-ресурса. Примечание: Опыт взаимодействия с вышеуказанными технологиями желателен, но не обязателен. |
| Количество вакантных мест на проекте | 6 |
| Критерии отбора студентов | Мотивационное письмо |
| Срок реализации проекта | Октябрь 2024 г. – май 2025 г. |
| Теги | #web ПО алгоритмы |